AIOps 平台产品与 UI 重构设计
及完整实施方案

基于 Coroot / Keep / OneUptime / HolmesGPT / SigNoz / DeepFlow 等开源产品形态研究

FINAL · 2026-09-08

封面示意：AIOps 运维指挥工作台

代码基线：Jw-Jm/aiops-edge main@1920205923b738416ea3917feb6d49c1693f69e1

# 目录

1. 设计结论

2. 开源 AIOps 产品参考与借鉴边界

3. 目标产品模型与信息架构

4. 全局 Shell、Scope 与权限设计

5. UI 设计系统

6. 全页面 UI 设计

7. 前端技术架构与组件设计

8. Query API / Read Model / 权限契约

9. 现有代码到目标代码的迁移方案

10. 实施阶段与任务拆解

11. 测试、E2E 与发布门禁

12. 最终验收标准

附录 A：参考项目

附录 B：目标目录结构

# 1. 设计结论

本轮最终设计不再把平台定义为“监控 + 日志 + Trace + 图谱 + AI + 审批”的功能集合，而是围绕真实运维闭环构建统一 AIOps 产品。

最终产品主链： 发现问题 → 关联降噪 → 判断影响 → Investigation → Evidence → RCA → Action → Approval → Execution → Verification → Report。

产品一等对象收敛为 Resource、Problem、Investigation、Action 四类；Metrics/Logs/Trace/Events/Graph 是能力，不再成为彼此割裂的产品中心。

工作台从 KPI Dashboard 改为运维指挥工作台，以 Problem Queue、Investigation Queue、Action Queue 为核心。

告警从原始告警表升级为“问题视图”：去重、分组、关联、富化后形成可调查的 Problem。

Investigation 从卡片堆叠页升级为“影响/传播路径 + Evidence Timeline + RCA/AI 判断”的三栏工作台。

AI 不做通用聊天机器人；默认输出假设、支持证据、反证、缺失证据和下一步，并通过“转为正式调查/提出处置方案”进入审计闭环。

处置中心强调 Action 生命周期：提出、Preflight、审批、执行、验证、回归/完成，所有事实可追溯。

资源详情借鉴成熟 APM 的 RED + 依赖 + 最近变更联动；图谱默认显示故障传播路径，而不是全量大拓扑。

# 2. 开源 AIOps 产品参考与借鉴边界

本方案参考 GitHub 上成熟的开源 AIOps / Observability / Incident 产品，但不复制任何单一产品的品牌与布局。参考重点是产品对象、工作流和信息密度。

| 参考项目 | 重点借鉴 | 落到本项目 | 明确不照搬 |
| --- | --- | --- | --- |
| Coroot | Application health、Issue propagation、RCA | Investigation 传播路径、服务健康首屏、异常因果链 | 不复制其具体视觉和数据模型 |
| Keep | Alert single pane、dedup/correlation、workflow | Problem Queue、告警关联视图、事件降噪 | 不把所有功能做成 Alert 产品 |
| OneUptime | Incident lifecycle、remediation、postmortem | Action 生命周期、Verification、Report/复盘 | 不新增 Incident 第二事实源 |
| HolmesGPT / Robusta | AI troubleshooting、工具取证、K8s remediation | Evidence-first AI、缺失证据、下一步调查 | AI 不直接绕过审批执行 |
| SigNoz | Service → Trace → Logs 钻取、RED/APM | Resource Detail、Trace/Logs 深链 | 不把平台退化为纯 Observability |
| DeepFlow | Universal Map、eBPF Trace、全栈关联 | 关系/传播图、Trace 与网络上下文 | 不以大拓扑替代调查工作流 |
| OpenObserve | 统一 Logs/Metrics/Traces/Alerts 入口 | Observe 专家入口和统一 Scope | 不将原始观测作为首页主产品 |

设计借鉴原则： 借鉴“如何组织运维问题”，不复制“某个开源产品的界面”。最终 UI 继续使用本项目自己的 AIOps 视觉体系和权限/数据模型。

# 3. 目标产品模型与信息架构

## 3.1 四类核心对象

| 对象 | 定义 | 核心状态 | 主要入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| Resource | 服务、K8s、VM、硬件等可观测实体 | healthy/degraded/abnormal/unknown + dataStatus | 资源中心、全局搜索 |
| Problem | 由告警/异常/变化关联形成的待处理问题视图，不新增持久化 Incident | severity、impact、duration、investigation/action link | 工作台、观测问题视图 |
| Investigation | 正式调查唯一容器 Run | created/investigating/awaiting/complete/failed | 调查中心 |
| Action | 所有变更性处置的受控执行对象 | awaiting_approval/ready/executing/verifying/completed/failed/regressed | 处置中心 |

## 3.2 一级导航

| 一级入口 | 路由 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 | /overview | Problem / Investigation / Action / Change 的指挥入口 |
| 调查 | /investigation | 正式 Run、Evidence、RCA、处置建议 |
| 资源 | /resources | Service/K8s/VM/Hardware/Capacity/Relations |
| 观测 | /observe | Problem/Alerts、Trace、Logs/Metrics、Changes、Grafana |
| 处置 | /actions | Action 生命周期 |
| 报告 | /reports | 调查报告、巡检、复盘 |
| 系统管理 | /admin/* | 用户权限、集群、数据源、AI/LLM、Tools、Graph Ops |

## 3.3 核心工作流

Problem ↓ 影响对象 / 传播路径 ↓ Investigation Run ↓ Evidence Timeline ↓ Hypothesis / RCA ↓ Action Proposal ↓ Approval → Preflight → Execute → Verify ↓ Report / Knowledge

# 4. 全局 Shell、Scope 与权限设计

## 4.1 Shell

侧栏只保留 7 个一级入口；技术子域通过页面 Tab/二级导航进入。

顶部固定全局搜索、通知、AI 助手和用户入口。

Scope Bar 固定显示 Environment / Cluster / Namespace / Resource / Time，并随页面能力折叠。

1280×720 下侧栏默认折叠；Investigation 右侧 AI/RCA 转 Drawer；1024 下左右辅助区均转 Drawer。

## 4.2 Scope 权威链路

权威定义： MySQL 服务端 Session 保存 tenant + active cluster；GET /me.active_scope 是前端唯一正式读取投影。浏览器 URL、localStorage、query/header cluster 均不是授权事实。

preferredClusterId (local preference) ↓ POST /me/scope server session active cluster ↓ GET /me AuthScope.activeClusterId ↓ TanStack Query enabled + queryKey

启动必须先完成 GET /me 与 AuthScope 初始化，再允许 cluster-scoped Query。

切 Cluster：POST /me/scope → GET /me → cancel old cluster queries → commit AuthScope → 清理 Namespace/Resource → invalidate/refetch。

现有 currentClusterId 持久化只能迁为 preferredClusterId，不能继续作为 active scope。

## 4.3 Capability

| 区域 | Read | Manage/Approve/Execute |
| --- | --- | --- |
| Resource Service | observability.service.read | — |
| Kubernetes | kubernetes.read | kubernetes.manage（如有写操作） |
| Hardware | hardware.read | — |
| Graph | graph.read | graph.manage 仅 Graph Ops |
| Alert | alerts.read | alerts.rules.manage |
| Action | action.read | action.approve / action.execute |
| Admin | 按资源细分 read | cluster.manage / user.manage / system.manage 等 |

# 5. UI 设计系统

视觉关键词：专业、克制、高信息密度、可信、可审计。

页面背景 #F6F8FA；卡片白色；边框 #E4E9F0；主色 #2563EB。

状态色只表达状态：Critical #DC2626、Major #EA580C、Warning #D97706、Healthy #16A34A、Unknown #64748B。

AI 可使用紫色 #7C3AED 作为来源标识，但不可把整个 AI 页面做成紫色主题。

Card 8px 圆角；Button/Input 6px；Drawer/Modal 10px；默认轻边框、少阴影。

表格行高 44px，Sticky Header，第一列突出主实体，技术 ID 弱化。

图表默认不超过 4 条主序列；Change/Event 使用 Overlay；no-data 不画成 0。

# 6. 全页面 UI 设计

说明： 以下高保真图用于确定布局、信息层级和视觉语言；图中的示例时间、用户、数值仅为设计样例，不作为真实业务数据。

## 6.1 登录与首次 Scope 选择

登录保持单任务；首次没有 active scope 时必须先选工作范围。

高保真概念稿：6.1 登录与首次 Scope 选择

登录失败/429 在表单内提示。

Scope 选择只展示服务端返回的已授权集群。

完成服务端 scope 切换后才进入业务页面。

## 6.2 运维指挥工作台 /overview

首页不再是 Dashboard，而是面向值班/运维负责人提供“现在最该处理什么”的指挥队列。

结构示意图：6.2 运维指挥工作台 /overview

高保真概念稿：6.2 运维指挥工作台 /overview

首屏只高亮 1 个最高优先 Problem，其余进入 Problem Queue。

右侧显示需要我处理：调查确认、待审批、待验证、数据源异常。

KPI 降级为辅助信息，不允许资源总数占据第一视觉。

## 6.3 调查中心 /investigation

正式 Run 列表；支持按状态、负责人、风险、更新时间筛选。

高保真概念稿：6.3 调查中心 /investigation

主列：问题、对象、当前结论、置信度、Evidence、ActionPhase、更新时间。

技术 UUID 放次级文本。

列表只消费服务端 RunSummary。

## 6.4 新建调查 /investigation/new

围绕自然语言问题快速发起 Run，默认继承当前 Scope，并把相对时间冻结为绝对窗口。

高保真概念稿：6.4 新建调查 /investigation/new

不允许手填 Cluster UUID。

高级选项只包含 target、action mode、absolute time。

创建成功后进入 Investigation Workspace。

## 6.5 Investigation Workspace

核心 AIOps 页面。三栏升级为“影响/传播路径 + Evidence Timeline + RCA/AI 判断”。

结构示意图：6.5 Investigation Workspace

高保真概念稿：6.5 Investigation Workspace

传播路径只展示与当前问题相关的关键链路。

Evidence 统一混排 Change/Metrics/Alert/Trace/Event/Log。

RCA 必须同时显示支持证据、反证、缺失证据和下一步。

提出 Action 前不得把假设文案当成已确认事实。

## 6.6 AI 助手

AI 是全局上下文 Dock 和调查协作者，不是一个孤立 ChatGPT 页面。

任何 Resource/Alert/Trace/Run 均可带 Scope 调起 AI。

回答默认结构：初步判断、Evidence、反证/未知、建议下一步。

需要审计事实时“转为正式调查”；需要变更时“提出 Action”，不得直接执行。

## 6.7 资源中心 /resources

统一承载服务、Kubernetes、VM、物理机与硬件、容量和资源关系。

高保真概念稿：6.7 资源中心 /resources

第一层统一列表；Resource Detail 使用一致 Header/Status/Actions。

不同 kind 继续保持独立 capability。

健康状态与 dataStatus 分离，数据不可用不能显示为健康。

## 6.8 Service / Resource Detail

借鉴成熟 APM：健康与业务影响优先，其次 RED、依赖、变化，再下钻原始信号。

高保真概念稿：6.8 Service / Resource Detail

Tabs：概览、依赖、指标、日志、Trace、事件、变更。

Change Overlay 与异常指标共享时间轴。

主动作始终是“开始调查”，不是复制 PromQL。

## 6.9 告警聚合与关联

观测中心新增 Problem View：原始告警先去重、分组、关联、富化后形成可调查问题。

结构示意图：6.9 告警聚合与关联

高保真概念稿：6.9 告警聚合与关联

Problem View 为默认；Raw Alerts 作为专家视图。

关联依据必须可解释：相同对象/依赖链/时间窗口/标签。

不得仅靠 LLM 文本相似度产生不可解释的告警合并。

## 6.10 资源关系与故障传播

图谱默认用于解释影响和传播，而不是展示一个大而全的系统拓扑。

结构示意图：6.10 资源关系与故障传播

默认 1 跳和关键故障链；按需展开。

异常路径优先，非相关节点折叠聚合。

右侧详情提供健康、告警、变化、Evidence、开始调查。

## 6.11 处置中心 /actions

Action 统一展示待审批、待执行、执行中、待验证、完成/失败/回归。

结构示意图：6.11 处置中心 /actions

高保真概念稿：6.11 处置中心 /actions

Action Detail 主视觉是生命周期 Timeline。

显示来源 Run、关键 Evidence、authoritative risk、Preflight、资源版本。

批准按钮明确“批准执行”；验证失败或回归必须返回调查。

## 6.12 报告与系统管理

报告只组织 Run/Action/Verification 的真实事实；系统管理维持克制的企业级数据管理布局。

高保真概念稿：6.12 报告与系统管理

报告模板：摘要、影响、时间窗、Evidence、RCA、Action、Verification、Timeline、剩余风险。

Secret/Token/kubeconfig/API Key 不进入浏览器明文。

Graph Ops 与业务关系图严格分开。

## 6.13 专项页面统一规则

| 页面 | 主要首屏 | 关键交互 |
| --- | --- | --- |
| Kubernetes | Nodes/Namespaces/Workloads/Pods；Ready/Restart/Pressure/CPU/Memory | 详情 Tabs；YAML 放更多；可加入调查 |
| VM | 运行状态、vCPU、内存、Node、IP、最近异常 | 性能/网络/存储/事件/关系 |
| Hardware | 服务器整体四态 + CPU/Memory/Disk/NIC/Mainboard | 展示状态来源；前端不重算部件健康 |
| Capacity | 7/30 天风险、到阈值时间、置信区间 | 点击后进入预测曲线；无可信模型不显示伪预测 |
| Trace | Trace list → Waterfall → Span Detail → Related Logs | 可加入当前调查 |
| Logs/Metrics | 统一 Scope；普通视图 + 专家查询 | 日志分页/虚拟化；PromQL 放专家模式 |
| Changes | 发布/配置/基础设施/Action 的统一时间线 | Before/After、关联 Investigation/Action |
| Grafana | 收藏/最近/全部仪表盘 | 作为专家仪表盘，不是首页 |
| Alert Rules | 规则列表、状态、Severity、Scope | 移动到系统管理/告警配置；管理 capability 控制 |

# 7. 前端技术架构与组件设计

图：目标前端、Query API 与 Run Domain 职责边界

## 7.1 技术栈

| 能力 | 最终选择 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 基础框架 | React + TypeScript + Vite | 保留现有项目，不重写框架 |
| 企业 UI | Ant Design | Table/Form/Drawer/Modal/Tabs/Token |
| AI UI | Ant Design X | AI Dock、工具活动、结构化 Agent 状态 |
| Server State | TanStack Query v5 | 缓存、loading/error、query invalidation、scope isolation |
| Local UI State | Zustand | sidebar/theme/preference/drawer；不保存服务端业务数据 |
| HTTP | Axios | 沿用统一 client/interceptor |
| Charts | ECharts | RED、趋势、预测、事件 Overlay |
| Graph | AntV G6 | 关系、传播路径、1-hop 展开 |
| Routing | React Router | 新 IA + 旧路由兼容 |

## 7.2 全局状态边界

sessionStore: user / capabilities / tenant summary scopeStore: AuthScope + QueryContext + preferredClusterId uiStore: sidebar / drawers / layout / theme TanStack Query: services / alerts / traces / logs / runs / graph / actions / reports

禁止： 不得再把 API 返回列表、Run、Trace、Alert、Action 等服务端数据长期放进 Zustand；不得把 currentClusterId 的本地持久化直接当授权 Scope。

## 7.3 Query Key

['domain', tenantId, activeClusterId, namespace ?? '-', entity?.uid ?? '-', from, to, filters]

所有 Cluster 级 Query 必须 enabled: Boolean(activeClusterId)。

切 Cluster 必须 cancel/remove 旧 Scope Query 后再 refetch。

页面禁止通过“沿用旧数据直到新数据回来”造成 Cluster A/B 混屏。

## 7.4 组件库

| 组件组 | 核心组件 |
| --- | --- |
| Shell | AppShell、GlobalHeader、PrimaryNav、ScopeBar、GlobalSearch、NotificationDrawer |
| State | PageSkeleton、EmptyState、ErrorState、PermissionDenied、ScopeRequired、DataUnavailable、DataStale |
| Entity | EntityRef、EntityHeader、EntityPicker、HealthStatus、DataFreshness |
| Problem | ProblemCard、ProblemQueue、CorrelationSummary、ImpactBadge |
| Investigation | RunHeader、PropagationPanel、EvidenceTimeline、EvidenceCard、RCAResult、MissingEvidence、ToolActivity |
| Action | ActionPhaseTag、RiskBadge、PreflightPanel、ApprovalPanel、ActionTimeline、VerificationPanel |
| AI | AiDock、ContextChips、EvidenceAnswer、NextStepActions |
| Graph | PropagationGraph、EntityGraphDrawer |

# 8. Query API / Read Model / 权限契约

## 8.1 ProblemSummary

ProblemSummary { problem_id, severity, title, source_refs[], primary_resource, affected_resources, started_at, duration_seconds, evidence_summary[], recent_change?, data_status, active_run_id?, action_phase? }

ProblemSummary 是 Read Model，不新增 Incident 表。

关联/排序算法在服务端产生，前端只呈现。

每个 Problem 必须能回溯到原始 Alert/Anomaly refs。

## 8.2 RunSummary / FrozenRunContext

FrozenRunContext { tenant_id, primary_cluster_id, target_type?, target_resource_id?, time_range_start, time_range_end } RunSummary { run_id, status, intent, frozen_context, root_cause?, confidence?, evidence_count, action_phase?, created_at, updated_at }

边界： environment 是 Cluster metadata；namespace 仅在 canonical target 有权威 namespace 时展示，不应伪造为所有 Run 的必填冻结字段。

## 8.3 ActionSummary / ActionPhase

ActionSummary { action_id, run_id, target, operation, authoritative_risk, preflight_status, approval_status, execution_status, verification_status, action_version, resource_version, created_at, updated_at } ActionPhase = awaiting_approval ¦ ready_to_execute ¦ executing ¦ awaiting_verification ¦ completed ¦ failed ¦ regressed

| 条件 | ActionPhase |
| --- | --- |
| approval=pending | awaiting_approval |
| approval=approved AND execution=not_started | ready_to_execute |
| execution=queued/running | executing |
| execution=success AND verification=pending | awaiting_verification |
| verification=success | completed |
| execution=failed | failed |
| verification=regressed | regressed |

## 8.4 health 与 dataStatus 分离

health: healthy ¦ degraded ¦ abnormal ¦ unknown dataStatus: available ¦ partial ¦ unavailable ¦ stale

关键规则： UNKNOWN ≠ DATA UNAVAILABLE。数据源不可用时禁止把资源展示成“正常”。

## 8.5 Action 权限目标态

| 接口/动作 | 目标权限 |
| --- | --- |
| GET /ai/actions、GET detail | 授权 tenant 用户可读 |
| POST decision | approver / admin 或等价 capability |
| POST execute | admin / action.execute capability |
| Graph/Resource/Admin 写操作 | 对应 manage capability；前端显隐不代替后端鉴权 |

# 9. 现有代码到目标代码的迁移方案

代码对照以 GitHub main@1920205923b738416ea3917feb6d49c1693f69e1 为基线。当前 App.tsx 仍使用 7 组旧导航；uiStore.ts 仍持久化 currentClusterId；IntelligentInvestigation.tsx 已具备真实 Run/Evidence/Tool/Graph/Action 数据接线，但页面形态仍是 Card/Steps/Descriptions 组合。

| 现有文件/模块 | 目标 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| src/App.tsx | src/app/AppShell.tsx + routes.tsx | 拆出 Shell、导航、路由权限、旧路由 Alias；移除页面级内联布局 |
| src/store/uiStore.ts | stores/ui.ts + stores/scope.ts | currentClusterId → preferredClusterId；activeClusterId 只来自 /me |
| components/ClusterSwitcher.tsx | components/scope/ScopeBar.tsx | 扩展 Environment/Cluster/Namespace/Entity/Time；服务器切 scope 后再提交前端状态 |
| components/AiDock.tsx | components/ai/AiDock.tsx | 从“跳聊天页”升级为上下文 Dock + 转 Run |
| pages/Overview.tsx | features/overview/CommandCenter.tsx | 改为 ProblemQueue/InvestigationQueue/ActionQueue/ChangeTimeline |
| pages/investigation/InvestigationCenter.tsx | features/investigation/RunList.tsx | RunSummary + ActionPhase + Frozen context |
| pages/investigation/IntelligentInvestigation.tsx | features/investigation/Workspace.tsx | 传播路径 + Evidence Timeline + RCA 三栏；复用真实 getRun/listEvidence/listTool/Graph |
| pages/investigation/NewInvestigation.tsx | features/investigation/NewRun.tsx | 继承 QueryContext，绝对时间窗 createRun |
| pages/observability/ServiceObservability.tsx | features/resources/service/* | 统一 Resource Detail |
| pages/observability/ResourceRelationships.tsx | features/graph/PropagationView.tsx | 默认故障链/1-hop，不显示全图 |
| pages/alerts/AlertEvents.tsx | features/observe/Problems.tsx + RawAlerts.tsx | 新增 Problem 聚合视图 |
| pages/admin/Approvals.tsx | features/actions/ActionCenter.tsx | ActionSummary + 生命周期 Detail |
| pages/admin/AdminSettings.tsx | features/admin/* | 按数据源/AI/系统拆分二级页面 |

## 9.1 目标目录

src/ ├─ app/{AppShell.tsx,routes.tsx,providers.tsx} ├─ theme/{tokens.ts,light.ts,dark.ts} ├─ stores/{session.ts,scope.ts,ui.ts} ├─ query/{client.ts,keys.ts} ├─ components/{design-system,scope,entity,problem,investigation,action,ai,graph} ├─ features/{overview,resources,observe,investigation,actions,reports,admin} └─ api/

## 9.2 路由迁移

| 旧路由 | 目标路由 | 迁移方式 |
| --- | --- | --- |
| /login | /login | KEEP |
| /change-password | /change-password | KEEP |
| /overview | /overview | REPLACE COMPONENT |
| /observability/service | /resources?kind=service | ALIAS → new view |
| /observability/relationships | /resources?view=relationships | ALIAS |
| /observability/trace | /observe?view=traces | ALIAS |
| /observability/log | /observe?view=telemetry | ALIAS |
| /observability/vms | /resources?kind=vm | ALIAS |
| /observability/grafana | /observe?view=grafana | ALIAS |
| /alerts/events | /observe?view=problems | ALIAS；保留 raw alerts subview |
| /alerts/rules | /admin/alerts/rules | ALIAS |
| /ai/chat | 历史会话/深链 | KEEP；不进一级导航 |
| /investigation | /investigation | REPLACE COMPONENT |
| /investigation/new | /investigation/new | REPLACE COMPONENT |
| /investigation/:runId | /investigation/:runId | REPLACE COMPONENT |
| Evidence deep link | 保持 | KEEP |
| /capacity | /resources?view=capacity | ALIAS |
| /infra/k8s | /resources?kind=kubernetes | ALIAS |
| /hardware | /resources?kind=hardware | ALIAS |
| /changes | /observe?view=changes | ALIAS |
| /report | /reports | ALIAS |
| /admin/approvals | /actions | ALIAS |
| /admin/users | /admin/users | KEEP/RESTYLE |
| /admin/settings | /admin/settings/* | SPLIT |
| /admin/graph-operations | /admin/graph-operations | KEEP/RESTYLE |

# 10. 实施阶段与任务拆解

| Phase | 范围 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 0 契约收口 | Scope 权威、Run frozen time、ProblemSummary、ActionSummary、Action 权限、view-capability | API/DTO/状态字典冻结；前后端契约测试通过 |
| 1 Shell & Design System | AppShell、Token、ScopeBar、PermissionContext、TanStack Query、统一状态组件 | 四种分辨率 Shell 通过；Cluster 切换无串数据 |
| 2 Command Center | Problem Queue、Investigation Queue、Action Queue、Change Timeline | 工作台 10 秒内识别优先问题；无前端拼业务事实 |
| 3 Investigation | RunList、NewRun、Propagation、Evidence Timeline、RCA、AI Dock | Problem→Run→Evidence 主链通过 |
| 4 Resources & Observe | Service/K8s/VM/Hardware/Capacity/Graph、Problem/Alert/Trace/Logs/Changes | Resource→Signals→Investigation identity 一致 |
| 5 Actions | ActionCenter、Preflight、Approval、Execution、Verification Timeline | Proposal→Approval→Execute→Verify 闭环 |
| 6 Reports & Admin | Reports、Users、Clusters、Datasources、LLM、Tools、GraphOps | 权限/配置/审计完整 |
| 7 Migration cleanup | 旧 Alias、旧组件、旧 store、E2E 迁移 | 两个小版本兼容后清理旧路径 |

## 10.1 每阶段开发门禁

不得在 UI 缺字段时使用 undefined/假值/前端推断填满设计稿。

服务端 Read Model 未就绪的页面保持明确 DataUnavailable，不允许假装实现。

每 Phase 合并前必须通过类型检查、单元测试、关键 E2E、视觉回归、网络错误门禁。

# 11. 测试、E2E 与发布门禁

## 11.1 视口

| 视口 | 要求 |
| --- | --- |
| 1920×1080 | 完整三栏和全列布局 |
| 1440×900 | 标准桌面 |
| 1280×720 | 核心主任务不依赖横向滚动；右侧辅助栏可 Drawer |
| 1024×768 | 紧凑只读/有限操作；Investigation 左右辅助区均 Drawer |

## 11.2 Scope / 多集群

未选择 Cluster 时不发送 cluster-scoped 请求。

Cluster A → B 后 Overview/Problems/Trace/Logs/Graph/Investigation/K8s/Actions 全部切换。

旧 Cluster 请求被取消或隔离，页面不得显示 A/B 混合数据。

刷新、新 Tab、深链 URL 均以 /me.active_scope 为权威。

Run frozen context 不随 Global Scope 改变。

## 11.3 跨页身份一致性

Service → Trace → Logs → Relations → Investigation 必须保持：cluster_id + namespace + canonical entity uid + time window

## 11.4 主闭环 E2E

Problem → 开始调查 → Run → Evidence。

AI Dock → 转为正式调查 → Run。

Alert/Problem → RCA → Action Proposal → Approval → Execution → Verification。

Resource → Trace/Logs/Relations → Investigation。

Verification regressed → 返回 Investigation → 新一轮 Evidence。

## 11.5 硬门禁

无白屏、遮挡、关键溢出、不可操作 Modal/Drawer。

无未解释 Console Error。

无未解释 4xx/5xx、undefined 请求、无限请求、跨 Cluster 请求。

PermissionDenied、NoData、DataUnavailable、Timeout、Stale、Partial Data 均有明确 UI。

状态不得仅靠颜色表达；键盘可达；危险操作二次确认。

# 12. 最终验收标准

| 维度 | 完成条件 |
| --- | --- |
| 产品 | 四类核心对象与主闭环成立；AI 不绕过 Investigation/Action |
| IA | 7 个一级入口完成；技术域不再顶层碎片化 |
| Scope | 服务端 active scope 唯一权威；A/B 无串数据 |
| Problem | 原始告警可关联为可解释 Problem；可回溯 source refs |
| Investigation | 传播路径 + Evidence + RCA + 缺失证据 + Action 建议完整 |
| Action | risk/preflight/approval/execution/verification 事实完整；生命周期一致 |
| Resource/Observe | 同一 canonical entity 可在 Metrics/Logs/Trace/Graph/Run 间保持身份 |
| UI | 统一 Design Token、状态、表格、Drawer、图表、空/错态 |
| 代码 | 目标目录/Query/Store 边界完成；旧 currentClusterId 双事实源清理 |
| 测试 | 四视口 + 主链 E2E + 网络/Console/权限门禁全部通过 |

最终完成定义： 平台从“监控后台 + AI 功能”升级为真正围绕 Problem、Investigation、Action 闭环运行的 AIOps 产品。只有上表全部满足后才标记 UI 重构完成。

# 附录 A：参考项目

Coroot：https://github.com/coroot/coroot

Keep：https://github.com/keephq/keep

OneUptime：https://github.com/OneUptime/oneuptime

HolmesGPT：https://github.com/HolmesGPT/holmesgpt

Robusta：https://github.com/robusta-dev/robusta

SigNoz：https://github.com/SigNoz/signoz

OpenObserve：https://github.com/openobserve/openobserve

DeepFlow：https://github.com/deepflowio/deepflow

当前项目：https://github.com/Jw-Jm/aiops-edge

# 附录 B：实现优先级

| 优先级 | 内容 |
| --- | --- |
| P0 | Scope、ProblemSummary、Run frozen time、ActionSummary、Action permission、View capability |
| P1 | Shell、Command Center、Investigation Workspace、Actions |
| P2 | Resources/Observe、AI Dock、Propagation Graph |
| P3 | Reports/Admin、Dark Mode、个性化布局 |